| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БОГОРОДСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛМƏhЕ ХАКИМИƏТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06»  март 2023-й                          №  12                    «06»  марта 2023 г.

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска

весеннего паводка 2023 года на территории сельского поселения

Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан

На основании Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ « О защите налеления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 27.02.2023 года №142-р, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъёму уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в 2023 году, а также защите населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях администрация сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Состав противопаводковой  комиссии  сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (Приложение №1).

2) План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в 2023 году. (Приложение № 2)

2. Противопаводковой комиссии:

1) Провести первое заседание и определить меры по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводка в 2023 году срок до 15.03.2023 г.

2) Организовать контроль за состоянием и работой напорных и водосборных сооружений,  плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов.

3) Обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения на территории сельского поселения, информирование населения о прохождении  весеннено паводка и соблюдения правил безопасности на водных объектах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                          Л.Ф.Ахмерова

Приложение № 1

к постановлению

сельского поселения

Богородский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от 06.03.2023 № 12

Состав противо-паводковой комиссии сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

- Ахмерова Л.Ф. – глава сельского поселения Богородский сельсовет

- Кашапов З.М. – председатель СХПК (коопхоз)  «Дружба» - ( по согласованию)

- Фамутдинова Е.А. - заведующая Богородской МТФ-( по согласованию)

- Наганов Н.И.-староста (по согласованию)

- Иванова М.А. – зав.филиалом  МОБУ ООШ  с.Николаевка ООШ им.Н.Я.Киселева с.Богородское-( по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению

сельского поселения

Богородский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от 06.03.2023 № 12

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка

на территории сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  в 2023 г.

| № п\п | Мероприятия | срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий | до 10.03.2023 г. | Глава сельского поселения -Ахмерова Л.Ф. |
| 2 | Проверка к началу половодья состояния потенциальных источников загрязнения водных объектов, напорных сооружений, водосбросов, дамб, мостов, накопителей и других сооружений, при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосбросов, кюветов и мостовых пролётов | с 15.03.2023 г постоянно | Глава сельского поселения -Ахмерова Л.Ф. |
| 3 | Оценка состояния гидротехнических сооружений на территории сельского поселения, их готовности к безаварийному пропуску половодья | до 01.04.2023 | Глава сельского поселения -Ахмерова Л.Ф. |
| 4 | Произвести очистку водопропускных труб и подъездных путей к складским помещениям , к учреждениям соцкультбыта, улицам села ферм, мастерских и т.д. | до 01.04.2023 г. | Глава сельского поселения,председатель СХПК (коопхоз) «Дружба», заведующий фермой, руководители учреждений |
| 5 | Организовать отвод талых вод от водонапорной башни, скважин, от зданий соцкультбыта, от складских помещений СХПК(коопхоз) «Дружба», от животноводческих помещений | постоянно | Глава сельского поселения, председатель СХПК (коопхоз) «Дружба», заведующий фермой, руководители учреждений |
| 6 | Оценка состояния гидротехнических сооружений на территории сельского поселения, их готовности к безаварийному пропуску половодья. | постоянно | Глава сельского поселения -Ахмерова Л.Ф. |
| 7 | Обеспечить герметизацию устьев скважины, родников, колонок. | до начала паводка | Глава сельского поселения -Ахмерова Л.Ф. |