| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БОГОРОДСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛƏМƏhЕ ХАКИМИƏТЕ |  | ### РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ##### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ##### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ##### БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» июль 2016 й.                   № 34                    «11» июля 2016 г.

Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан  на 2016 -2020 гг.»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, администрация сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2016 – 2020 гг.» (Прилагается).

2. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения:                                                          Г.А.Князева

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения  Богородский

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан №34

от «11» июля 2016 г.

Муниципальная программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан»

на 2016 -2020 гг.

Паспорт

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» на 2016 -2020 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - -Градостроительный кодекс российской федерации в редакции Федерального закона от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Контроль за реализацией программы | Администрация сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Богородский сельсовет |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2020 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства Республиканского бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из муниципального бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, строительство пешеходных дорожек. |

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения  сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

- 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан расположено с.Богородское Административный центр сельского поселения –  село  расположено в 30 км. от Административного центра Благовещенского  района города Благовещенск. Застройка поселения представлена в основном  частными  домовладениями, имеются одна двухэтажка,  двухквартирные  дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав сельского поселения Богородский сельсовет входят два населенных пункта, с общей численностью населения – 563 человека и количеством дворов – 198 шт. в том числе:

с.Богородское  - 196 домовладений;

д.Грунский-2-й – 0 домовладений

Общая площадь земель муниципального образования  - 6900 га, в том числе земель сельхозугодий – 5210 га,  площадь застроенных земель – 2 га.                                                                                                                                                                                                                                      Общая протяженность дорог местного значения – 6,3 км.                                                             Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения  Богородский  сельсовет характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 569 | 563 | 555 |

В настоящее время в собственности сельского поселения Богородский сельсовет находится  6,3 км межпоселковых автомобильных дорог, из которых 1,4 км – автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием и 4,9 км - грунтовые.

К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Богородского сельского поселения относятся следующие: наблюдается рост уровня аварийности на сети дорог общего пользования сельского поселения; существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования;

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

- 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан на территории  сельского поселения  Богородский  сельсовет.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной  инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы - 2016  -2020 гг. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и предприятий поселения;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Республики Башкортостан и бюджета сельского поселения Богородский сельсовет, а также внебюджетные источники. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

  - Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Богородский сельсовет. Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета Республики Башкортостан, средства муниципального района, средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Богородский сельсовет, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Богородский сельсовет.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения Богородский сельсовет и Совет  сельского поселения Богородский сельсовет.

- Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  | Затраты по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | Ремонт дорог | Улучшение транспортной инфраструктуры, | Бюджет РБ |  | 300 |  | 500 |  | 500 |  | 300 |  | 250 |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации | Бюджет РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 15 |  |
| 3 | Обеспечение безопасности, организации дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | Бюджет РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 80 |  | 80 |  |
|  | Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  | 380 |  | 600 |  | 600 |  | 380 |  | 330 |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  |
| Всего |  |  |  | 380 |  | 600 |  | 600 |  | 380 |  | 345 |  |  |