| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БОГОРОДСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛƏМƏhЕ ХАКИМИƏТЕ |  | ### РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ##### АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ##### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ##### БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» апреля 2016 й.                   № 24/1                 «25» апреля 2016 г.

Об утверждении целевой программы «Чистая вода сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики  Башкортостан на 2016-2018 годы»

На основании ст.14 п.4 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан №147-ФЗ «О питьевой воде»  Администрация сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить целевую муниципальную программу «Чистая  вода сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы. (Прилагается).

2. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения

Богородский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан                      		                               Г.А.Князева

Утверждена постановлением

администрации  сельского

поселения Богородский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от 25 апреля 2016 г. № 24/1

Муниципальная ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Сельского поселения Богородский сельсовет МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Благовещенский РАЙОН

«ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2016-2018 ГОДЫ

- Содержание

Паспорт Программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2. Цели и задачи Программы

3. Ресурсное обеспечение Программы

4. Целевые индикаторы Программы

5. Механизм реализации Программы

6. Мероприятия по реализации Программы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Долгосрочная целевая программа «Чистая вода» на 2016-2018 годы сельского поселения Богородский сельсовет |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация сельского поселения муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Основной разработчик программы | Администрация сельского поселения муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Участники программы | Администрация сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район |
| Цели и задачи программы | Целями программы являются: - обеспечение населения чистой водопроводной водой; - рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; - формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения области сохранение здоровья людей. Основные задачи программы: - создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения населения; формирование системы государственных обязательств по обеспечению потребителей услугами водоснабжения населения; - финансирование реализации инвестиционных проектов в секторе водоснабжения населения; - стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения населения; - обеспечение чистой водопроводной водой объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и больницы; - формирование информационной аналитической базы о состоянии сектора водоснабжения населения; - создание новой модели поведения граждан и других потребителей воды, вовлечение их в процесс повышения эффективности использования воды и ресурсосбережение. |
| Целевые индикаторы и критерии программы | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением; доля населения, обеспеченного водой, отвечающей требованиям безопасности; доля потерь воды в сетях централизованного водоснабжения; доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением; |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2016-2018 гг. |
| Объемы и источники финансирования государственной программы | Прогнозируемый объем финансирования Программы – 276,0 тыс.руб., в том числе: 2013 год- 88,0 тыс.руб.; 2014 год- 88,0 тыс.руб.; 2015 год- 88,0 тыс.руб.; за счет средств местных бюджетов: 2013 год – 88,0 тыс.руб.; 2014 год – 88,0 тыс.руб.; 2015 год – 88,0 тыс.руб.; за счет внебюджетных средств: 2013 год – 3,0 тыс.руб.; 2014 год – 4,0 тыс.руб.; 2015 год – 5,0 тыс.руб.; |
| Управление реализацией государственной программы и контроль за ходом ее выполнения | Общее руководство и контроль осуществляет Администрация сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличение доли населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению до 100% к 2015г. увеличение доли населенного пункта, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, с 92% в 2013 году до 95% в 2015 году; снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей с 12,7% в 2013 году до 12,6% в 2015 году. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В сельском поселении Богородский сельсовет в 1995 году был введен в эксплуатацию уличный водопровод. Протяженность водоводов 6 км, разводящих сетей – 8 км. Вследствие 18- летней эксплуатации часть сооружений изношена на 40-50 %.

В настоящее время водопровод охватывает 186 домохозяйств села Богородское.

Существующая система водоснабжения обеспечивает подачу воды:

а) на хозяйственные и питьевые нужды населения;

б) на производственные нужды;

в) на нужды животноводства;

г) на полив зеленых насаждений;

д) на пополнение пожарных запасов воды, хранящихся на территории населенного пункта.

Водозабор состоит из 2-х скважин на воду, одна из которых резервная.

Вода из скважины подается глубинным насосом. Из водонапорной башни вода  подается населению.

Доступ к централизованному водоснабжению имеет только 90% населения.

В сельском поселении отсутствуют водоочистные сооружения и услуги по очистке сточных вод не оказываются. Сохраняется низкая обеспеченность населения приборами учета потребления воды.

Постоянно проводится  ремонт, реконструкция  водопроводных сетей.

В сельском поселении необходимо   реконструкция действующих сетей водоснабжения  населенного пункта, с целью  поддержания развития сектора водоснабжения населения и улучшения качества водопроводной воды, поставляемой населению.

Для улучшения обеспечения населения качественной питьевой водой необходим системный подход к решению проблемы:

- поиск и разведка подземных вод - новых источников водоснабжения, отвечающих санитарным требованиям;

- развитие систем водопроводных сетей;

- снижение энергопотребления за счет внедрения энергоэффективных технологий;

Проблема водоснабжения и водоотведения носит многоцелевой характер, находится на стыке интересов многих субъектов, сфер экономики и промышленных производств, требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся государственные ресурсы и внебюджетные инвестиции  и местный бюджет для решения ключевых проблем в сфере снабжения населения сельского поселения качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов ее реализации.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Программы обусловлена еще и тем, что проблемы водоснабжения:

носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть эффективно решены без привлечения средств федерального и республиканского бюджетов;

не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

связаны с необходимостью проведения единой технической политики, направленной на внедрение в отрасли жилищно-коммунального хозяйства наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий и оборудования.

В рамках Программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Реконструкция и модернизация объекта водоснабжения и водоотведения позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения  путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

улучшить экологическое состояние территории поселения.

Характеристика текущего состояния в секторе водоснабжения

Таблица № 1

| Показатель | Ед. изм | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению | % | 92 | 93 | 95 |
| Потери воды в сетях централизованного водоснабжения, | куб.м | 9000 | 8000 | 5000 |
| Доля расходов на капитальные вложения в структуре расходов организаций, обеспечивающих водоснабжение населения | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля российского оборудования и материалов в структуре затрат организаций, осуществляющих водоснабжение населения | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных системами доочистки воды | ед | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на водопроводную воду (для населения) Доля обеспеченности приборами учета | руб. | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
|  | % | 10,0 | 15,0 | 20,0 |

2. Цели и задачи программы

Цель программы – создание  технологических и экономических условий формирования современной системы водоснабжения и очистки сточных вод. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения населения, формирование системы государственных обязательств по обеспечению потребителей услугами водоснабжения населения;

- финансирование реализации инвестиционных проектов в секторе водоснабжения населения;

- стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения населения;

- стимулирование производства инновационного отечественного оборудования, материалов и технологий;

- обеспечение чистой водопроводной водой объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и больницы;

- формирование информационной аналитической базы о состоянии сектора водоснабжения населения;

- создание новой модели поведения граждан и других потребителей воды, вовлечение их в процесс повышения эффективности использования воды и ресурсосбережение.

- 3. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств  бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий Программы за счет бюджетных средств сельского поселения Богородский сельсовет.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения.

- 4. Целевые индикаторы Программы

4.1. Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением:

значение целевого индикатора рассчитывается как отношение средней годовой численности населения, обеспеченного централизованным водоснабжением к средней годовой численности населения, выраженное в процентах;

расчет производится на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан.

4.2. Доля населения, обеспеченного водой, отвечающей требованиям безопасности:

значение целевого индикатора рассчитывается как отношение количества населения, обеспеченного водой, отвечающей требованиям безопасности, к общему числу населения, выраженное в процентах;

расчет производится на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.

4.3. Доля потерь воды в сетях централизованного водоснабжения:

значение целевого индикатора рассчитывается как отношение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения к общему количеству поданной в сеть воды, выраженное в процентах;

расчет производится на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан.

4.4. Доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением:

значение целевого индикатора рассчитывается как отношение средней годовой численности населения, обеспеченного централизованным водоотведением к средней годовой численности населения, выраженное в процентах;

расчет производится на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан.

Целевые индикаторы

Таблица № 2

| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 92 | 93 | 95 |
| Справочно: численность населения, потребляющего воду | чел. | 575 | 578 | 580 |
| Доля населения, обеспеченного водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 92 | 93 | 95 |
| Доля потерь воды в сетях централизованного водоснабжения | % | 12,7 | 12,69 | 12,68 |

- 5. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения- заказчик  Программы обеспечивает:

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

нормативно-правовое, научно-методическое, информационное и организационное сопровождение выполнения проектов и мероприятий Программы;

утверждение технических заданий по отдельным проектам и контроль за ходом выполнения этапов заданий и показателей по срокам, содержанию и финансовым затратам;

отбор подрядчиков по исполнению программных мероприятий на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством.

Муниципальный заказчик предоставляет ежегодный отчет, содержащий :

информация о достижении значений целевых индикаторов Программы за отчетный финансовый год;

информация о финансировании Программы за отчетный финансовый год.

данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов реализации Программы фактическим затратам на ее реализацию;

информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

оценка эффективности результатов реализации Программы;

- 6. Мероприятия по реализации Программы

| Наименование | Источник финансирования | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1.Реконструкция,ремонт систем водоснабжения, обустройство зон санитарной охраны, охрана и восстановление водных объектов | Местный бюджет | Май-сентябрь 2013-2015 г. |
| 2.Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, очистка родников, очистка второй скважины | Местный бюджет | постоянно |
| 3. Благоустройство и охрана водных объектов-источников питьевого водоснабжения | Местный бюджет | 2016-2018 гг. |
| 4. Осуществление общественного контроля в области питьевого водоснабжения | Местный бюджет | постоянно |
| 5. Организация обеспечения населения питьевой водой при чрезвычайных ситуациях | Местный бюджет | При необходимости |
| 6.Осуществление контроля за своевременным информированием потребителей о качестве питьевой воды | Местный бюджет | постоянно |